- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- от 13 апреля 2011 г. N 031-06-713/11

- ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА

- ОЦЕНКИ ОБЩЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

- И ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

- В целях повышения эффективности расходования средств бюджета города, направленных на реализацию инвестиционных проектов, руководствуясь ст. 16 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.ст. 19, 20 Федерального закона "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений", ст.ст. 37, 38, 42 Устава города Иркутска, решением Думы города Иркутска от 29.08.2008 N 004-20-520854/8 "Об основных положениях предоставления муниципальной поддержки инвестиционной деятельности в городе Иркутске", администрация города Иркутска постановляет:

- 1. Утвердить Порядок оценки общей эффективности инвестиционных проектов и проведения мониторинга их реализации (Приложение N 1).

- 2. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации г. Иркутска (Хадиева) опубликовать настоящее постановление с приложением в средствах массовой информации.

- 3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра - председателя комитета по экономике администрации г. Иркутска Альмухамедова А.А.

- Мэр города Иркутска

- В.И.КОНДРАШОВ

- Приложение N 1

- к постановлению

- администрации г. Иркутска

- от 13 апреля 2011 года

- N 031-06-713/11

- ПОРЯДОК

- ОЦЕНКИ ОБЩЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

- И ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий Порядок оценки общей эффективности инвестиционных проектов и проведения мониторинга их реализации (далее - Порядок) определяет цели, задачи и методику проведения оценки общей эффективности инвестиционных проектов и мониторинга их реализации.

- 1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:

- 1) бюджетная эффективность инвестиционного проекта (далее - БЭ) - оценка влияния результатов инвестиционного проекта на доходы и расходы бюджета города Иркутска;

- 2) общая эффективность инвестиционного проекта (далее - ОЭ) - совокупная оценка бюджетной и социальной эффективности инвестиционного проекта;

- 3) социальная эффективность инвестиционного проекта (далее - СЭ) - оценка значимых для жителей города Иркутска последствий реализации инвестиционного проекта.

- 2. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ОЭ

- 2.1. Оценка ОЭ осуществляется в отношении инвестиционных проектов, представленных в администрацию г. Иркутска для включения в реестр инвестиционных проектов города Иркутска (далее - реестр), в порядке, установленном решением Думы города Иркутска от 29.08.2008 N 004-20-520854/8 "Об основных положениях предоставления муниципальной поддержки инвестиционной деятельности в городе Иркутске".

- 2.2. Проведение оценки ОЭ осуществляют управление по стратегическому развитию и инвестиционной политике комитета по экономике администрации г. Иркутска (далее - УСРИП) и главные распорядители бюджетных средств, в компетенции которых находится сфера инвестиционного проекта (далее - ГРБС), на основе данных, представляемых инвестором инвестиционного проекта.

- 2.3. Оценка ОЭ проводится с целью определения целесообразности оказания муниципальной поддержки в реализации инвестиционного проекта.

- 2.4. Задачами оценки ОЭ является проведение содержательного анализа значимых для жителей города Иркутска последствий реализации инвестиционного проекта и расчет влияния результатов инвестиционного проекта на доходы и расходы бюджета города Иркутска.

- 2.5. Основными принципами оценки ОЭ являются:

- - объективность, обеспечение гласности результатов оценки, обоснованность и полнота;

- - учет всех наиболее существенных экономических и социальных последствий реализации инвестиционного проекта с приведением их к стоимостной оценке;

- - моделирование денежных потоков, включающих все связанные с осуществлением инвестиционного проекта денежные поступления и расходы бюджета города Иркутска за расчетный период;

- - максимизация эффекта от реализации инвестиционного проекта. При сравнении альтернативных инвестиционных проектов предпочтение отдается инвестиционному проекту с наибольшей ОЭ;

- - учет влияния инфляции.

- 2.6. ОЭ рассчитывается по следующей формуле:

- ОЭ = (СЭ + БЭ) x Кд,

- где:

- Кд - коэффициент дисконтирования.

- 2.7. СЭ рассчитывается по следующей формуле:

- СЭ = (Ч x О) x Т / П,

- где:

- Ч - численность жителей города Иркутска, получающих материальные преимущества, услуги социального характера (медицинские, образовательные и другие), рабочие места, иные преимущества в результате реализации инвестиционного проекта;

- О - стоимостная оценка материальных преимуществ, а также услуг (работ, единиц результата) социального характера в расчете на одного их получателя в результате реализации инвестиционного проекта.

- При наличии утвержденного норматива стоимости материальных преимуществ или расходов на оказание социальной услуги (работы, единицы результата) показатель О признается равным этому нормативу. В необходимых случаях норматив пересчитывается на 1 получателя услуги.

- Если в отношении социальной услуги (работы, единицы результата) не утверждены нормативы ее стоимости, то показатель О приравнивается к показателю, отражающему среднеарифметическое значение расходов на оказание аналогичных услуг (работ, единиц результата) в городе Иркутске;

- Т - потребность в услугах (работах, единицах результата) в городе Иркутске на текущий момент, удовлетворение которой предполагается за счет реализации инвестиционного проекта;

- П - общее количество потенциальных потребителей услуг (работ, единиц результата) города Иркутска, аналогичных услугам (работам, единицам результата), предусмотренным инвестиционным проектом.

- 2.8. БЭ рассчитывается по следующей формуле:

- БЭ = Дб + Эб1 + Эб2 - Рб,

- где:

- Дб - прямые доходы бюджета города Иркутска в связи с реализацией инвестиционного проекта, в том числе:

- - поступления от налогов, установленных действующими нормативными правовыми актами;

- - дивиденды по принадлежащим городу Иркутску акциям и другим ценным бумагам, выпущенным в связи с реализацией инвестиционного проекта;

- - иные поступления;

- Эб1 - экономия средств бюджета города Иркутска за счет снижения эксплуатационных расходов, оплачиваемых за счет указанных средств, в ходе реализации инвестиционного проекта;

- Эб2 - экономия средств бюджета города Иркутска за счет исключения возможных расходов бюджета города Иркутска на устранение негативных последствий, которые могут произойти в случае отказа от реализации инвестиционного проекта.

- Под экономией средств бюджета города Иркутска за счет исключения возможных расходов бюджета города Иркутска на устранение негативных последствий в случае отказа от реализации инвестиционного проекта рассматриваются:

- - расходы на устранение последствий возможных аварий, стихийных бедствий;

- - расходы на оказание материальной помощи пострадавшим, затраты на уплату штрафов и выплату компенсаций;

- - дополнительные расходы на приобретение товаров и услуг на стороне или по повышенным ценам и тарифам;

- РБ - расходы бюджета города Иркутска, связанные с созданием и эксплуатацией объекта, в том числе:

- - предоставленные инвестору муниципальные гарантии и бюджетные инвестиции в порядке, установленном муниципальным правовым актом города Иркутска;

- - недополученные доходы бюджета города Иркутска, связанные с предоставлением налоговых льгот по местным налогам;

- - эксплуатационные расходы будущих периодов (Приложение N 1 к настоящему Порядку);

- - иные расходы бюджета города Иркутска, обоснованные инвестиционным проектом.

- 2.9. Коэффициент дисконтирования определяется по формуле:

1

Кд = ----------

п

(1 + СЦБ)

- СЦБ - действующая на момент проведения оценки учетная ставка Центрального банка Российской Федерации;

- п - количество периодов реализации инвестиционного проекта.

- 3. ПРОВЕДЕНИЕ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ

- ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

- 3.1. ГРБС совместно с УСРИП (далее - Кураторы проекта) осуществляют мониторинг реализации инвестиционных проектов, в отношении инвесторов которых комиссией по инвестиционной деятельности при мэре города Иркутска (далее - Комиссия) принято решение о предоставлении муниципальной поддержки.

- 3.2. Задачами проведения мониторинга реализации инвестиционных проектов является ежегодный анализ хода реализации инвестиционных проектов на основе фактически полученных результатов, представляемых инвестором проекта, а также выявление причин отклонения фактически полученных результатов (при наличии) от плановых.

- 3.3. Результаты мониторинга реализации инвестиционного проекта Кураторы проекта ежегодно в срок до 1 ноября текущего года представляют Комиссии в виде отчета с аналитической запиской (далее - Отчет).

- Отчет должен содержать:

- - сведения о ходе реализации инвестиционного проекта;

- - информацию о соответствии фактических и расчетных показателей реализации инвестиционного проекта;

- - причины отклонения (при наличии) фактических показателей инвестиционного проекта от расчетных;

- - оценку изменений внешних условий и их влияния на реализацию инвестиционного проекта;

- - предложения о продлении финансирования на очередной финансовый год или прекращении финансирования инвестиционного проекта из бюджета города Иркутска.

- 3.4. По результатам мониторинга хода реализации инвестиционного проекта в случаях, предусмотренных решением Думы города Иркутска от 29.08.2008 N 004-20-520854/8 "Об основных положениях предоставления муниципальной поддержки инвестиционной деятельности в городе Иркутске", Комиссией по представлению Кураторов проекта принимается решение о досрочном прекращении реализации или изменении инвестиционного проекта города Иркутска, включенного в реестр.

- Заместитель мэра - председатель

- комитета по экономике

- администрации г. Иркутска

- А.А.АЛЬМУХАМЕДОВ

- Заместитель председателя комитета -

- начальник управления по стратегическому

- развитию и инвестиционной политике

- комитета по экономике

- администрации г. Иркутска

- Е.Ю.СЕМЕНОВ

- Приложение N 1

- к Порядку

- оценки общей эффективности

- инвестиционных проектов и

- проведения мониторинга

- их реализации

- МЕТОДИКА

- РАСЧЕТА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ,

- ВОЗНИКАЮЩИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

- 1. Целью настоящей Методики является расчет величины принимаемых обязательств, возникающих в результате реализации инвестиционных проектов.

- 2. Эксплуатационные расходы будущих периодов (далее - Эксплуатационные расходы) рассчитываются на основе технико-экономических показателей, представленных в бизнес-плане инвестиционного проекта.

- Эксплуатационные расходы должны включать в себя полную величину затрат, относящихся ко всему объему планируемых к выполнению работ, услуг в составе основной деятельности, в том числе путем размещения муниципального заказа.

- 3. Расчет Эксплуатационных расходов производится в расчете на период не менее 3 лет, но не более 10 лет путем заполнения следующей формы:

| Показатель | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 год реализации проекта | 2 год | n год реализации проекта | итого за период |
| Всего |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Затраты на оплату труда (включая расходы по заработной плате, стимулирующие, компенсационные и прочие выплаты) |  |  |  |  |
| Начисления на оплату труда |  |  |  |  |
| Затраты на услуги связи |  |  |  |  |
| Транспортные расходы |  |  |  |  |
| Коммунальные расходы |  |  |  |  |
| Расходы по уплате арендной платы |  |  |  |  |
| Расходы на оплату услуг сторонним организациям |  |  |  |  |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных действующим законодательством (налог на имущество, земельный налог и т.п.) |  |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  |  |  |

- Заместитель мэра - председатель

- комитета по экономике

- администрации г. Иркутска

- А.А.АЛЬМУХАМЕДОВ

- Заместитель председателя комитета -

- начальник управления по стратегическому

- развитию и инвестиционной политике

- комитета по экономике

- администрации г. Иркутска

- Е.Ю.СЕМЕНОВ